О реализации национальных проектов на территории Ровенского муниципального района

В 2025 году запланированы к реализации следующие мероприятия:

- Национальный проект «Жилье и городская среда»

Формирование комфортной городской среды.

Для выбора территорий 2025 года Минстроем России рекомендовано обеспечить проведение электронного голосования на единой всероссийской платформе za.gorodsreda.ru. Голосование проводилось с 15 марта по 30 апреля 2024 года.

По итогам голосования определена общественная территория «Обустройство пляжа в р.п. Ровное»

Соглашение с министерством строительства и ЖКХ области планируется к подписанию до 31.01.2025 г..

Району предусмотрены средства в размере 8500 тыс. руб., из них 8330 тыс. руб. – федеральный бюджет, 170,0 тыс. руб. – областной бюджет.

Денежные средства распределены следующим образом:

1. Для обустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: р.п. Ровное, ул. Ленина, 13 предусмотрены средства в размере 579,7 тыс. руб.. Планируется выполнить защитный слой асфальта придомовой территории, установить 4 скамейки, 4 урны и 2 светильника освещения.

2. Общественная территория «Обустройство пляжа в р.п. Ровное» - 12047,72 тыс. руб.

Срок выполнения работ по объектам 01.08.2024.

- государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»

Улучшение жилищных условий путем строительства жилых домов коммерческого найма

Заявка включает в себя строительство жилых домов на 18 семей на общую сумму 110 млн. руб. Одобрена заявка на 16 семей с объемом финансирования 98,3 млн. руб. Вклад инвесторов составляет не менее 32%.

Благоустройство сельских территорий

В рамках проекта на территории района запланирован к реализации 1 проект:

- обустройство детской площадки в р.п. Ровное. Стоимость работ 1681,18 тыс. руб. средства субсидии 1,0 млн. руб..

направление «Современный облик», включающий строительство детского сада в р.п. Ровное, реконструкцию школы и стадиона и создание точек доступа Интернет в парке. Стоимость проекта 365,01 млн. руб. Заявка одобрена, вклад инвесторов путем внесения денежных средств и трудовому участию составит 10%.

- направление «Развитие транспортной инфраструктуры», заявка включает в себя капитальный ремонт 10 автомобильных дорог в р.п. Ровное протяженностью более 15 км. Стоимость проекта 276,0 млн. руб. Заявка одобрена, вклад инвесторов путем внесения денежных средств и трудовому участию составит 10%.

НП «Культура малой Родины»

В рамках Федерального проекта запланирован ремонт кровли СДК с. Привольное и приобретение звукоусилительной аппаратуры в пять клубных учреждений, 2916,79 тыс. рублей  (ремонт кровли)  и   600,0 тыс.  рублей   аппаратура (Луговской СДК, Кочетновский СДК, Серебряноборский СК, Яблоновский СК, Новокаменский СК).

Региональные проекты

1. Осуществление дорожной деятельности на сельских территориях.

На 2025 предусмотрена субсидия сельским поселениям составила 32826,0 тыс. руб и распределена следующим образом:

- Кочетновское МО – 4242,0 тыс. руб.

- Привольненское МО – 4296,0 тыс. руб.

- Тарлыковское МО – 5163,0 тыс. руб.

- Приволжское МО – 5676,0 тыс. руб.

- Кривоярское МО – 4224,0 тыс. руб.

- Первомайское МО – 4818,0 тыс. руб.

- Луговское МО – 4407,0 тыс. руб.

Для определения плана работы в октябре - ноябре 2024 года проведены встречи с гражданами населенных пунктов и утверждены объемы дорожных работ. Принято решение о проведении работ по щебенению автомобильных дорог.

2. Благоустройство территорий (обустройство тротуаров)

На 2025 год предусмотрена субсидия в размере 5,0 млн. руб. Запланировано завершить обустройство тротуаров по ул. Калинина, ул. Свердлова и ул. Октябрьская.

3. Проекты реализации местных инициатив граждан

В настоящее время ведется конкурсный отбор заявок на получение поддержки проектов, основанных на местных инициативах граждан. Срок приема заявок до 31.01.2025.

Подготовлена и направлена заявка по Луговскому муниципальному образованию на сумму 1,2 млн. руб. по обустройству детской площадки.

В стадии подготовки заявка по Ровенскому муниципальному образованию на сумму 2,4 млн. руб. на модернизацию уличного освещения в р.п. Ровное по ул. Ленина.

4. Ремонт водопроводных сетей на территории сельских территорий

На 2025 предусмотрена субсидия сельским поселениям составила 6391,1 тыс. руб и распределена следующим образом:

- Кочетновское МО – 825,9 тыс. руб.

- Привольненское МО – 836,4 тыс. руб.

- Тарлыковское МО – 1005,2 тыс. руб.

- Приволжское МО – 1105,10 тыс. руб.

- Кривоярское МО – 822,4 тыс. руб.

- Первомайское МО – 938,1 тыс. руб.

- Луговское МО – 858,0 тыс. руб.

необходимо провести работы по определению участков осуществления ремонта и разработать сметную документацию.

5. Приобретение дорожно-коммунальной техники

На 2025 год предусмотрена субсидия в размере 1,0 млн. руб. за счет средств областного дорожного фонда. Запланировано провести закупку оборудования для трактора МТЗ-82 телегу и вакуумную  бочку, а также приобрести устройство для нанесения дорожной разметки.

6. "Развитие инфраструктуры образовательных организаций Саратовской области"

Школы:

1. МБОУ СОШ с. Приволжское   ремонт крыши на сумму 1030,9 тыс.руб, 1000,0 областные, из 30,9 муниципального бюджета.

Ремонт ДОУ

1. МБДОУ ДС № 6 п. Лиманный ремонт   столовой  и установка оконных блоков,на сумму 1030.9 тыс.руб, 1000,0 областные, 30,9 из муниципального бюджета

7. Ремонт спортивных залов

1. СОШ п. Владимирский филиал МБОУ с. Первомайское ремонт   спортзала на сумму  515,45 тыс. руб, 500,0 областные,  15.45 из муниципального бюджета

8. Ремонт учреждений дополнительного образования

Дом Детского Творчества ремонт помещений здания находящегося в оперативном управлении ДДТ на сумму 500,0 областные,  15.45 из муниципального бюджета

9. Музеи оснащение и укрепление школьных музеев.

- МБОУ СОШ с. Кочетное укрепление материально-технической базы -250,0 тыс.руб

10. Культура

В 2025 году планируется в рамках Государственной программы «Культура Саратовской области» ремонт кровли СДК с. Луговское на сумму 2 948, 98 тыс.  рублей (2448,98 тыс. рублей местный бюджет).

Заместитель главы

районной администрации по ЖКХ –

начальник отдела архитектуры и

строительства, главный архитектор                               А. А. Медугалиева